#### Sprint Backlog N° 4
#### 1. Liste des fonctionnalités (items)
Les fonctionnalités du backlog retenues (avec leur Id) pour cette itération. Elles peuvent être synthétisées pour une lecture facile.
Restructuration du projet pour convenir à une architecture de projet modulaire et évolutive.
2. Liste des tâches
Les tâches (activités) nécessaires pour réaliser une fonctionnalité. On retiendra le processus développement suivant : décrire, concevoir, coder et tester.
T1 : Définition des différentes entités :
Vérifier la position du pac-man sur la carte et détection des collisions.
La détection des collisions entre le pac-man et les pac-dot
Vérifier sur les trois claques de la carte une case donnée
Test des cas particuliers
T2 : Gestion des pac-dots :
Ajout des pac-dots et ce qu’il se passe quand pac-man mange un pac-dot
Apparition des pac-dots et disparition des pac-dots.
Rajouter des pac-dots au calques pac-dots de la carte.
Test des cas particuliers
T3 : Création et déplacement de l’entité fantôme
Description :
Il devrait y avoir en général quatre fantômes, chacun de couleur et de comportement	différents. Ils doivent être capables de se déplacer dans le labyrinthe comme pacman, pour	pouvoir tenter de l'attraper.
Conception :
Les fantômes sont représentés par une classe générique "ghost". Cette classe stocke les	informations nécessaires pour faire se déplacer le fantôme, et fonctionne de façon très	similaire à pacman.

Code :
En pratique, la classe qui décrit les fantômes est caractérisée par les attributs suivants :
- position, direction, resolution size et next-direction (à l'instar de pacman).
- ghost_type (un enum qui permet de connaître le type du fantôme, donc sa couleur ainsi	que l'IA qui le gouverne.
- weak, un booléen qui définit si le fantôme est affaibli par la consommation d'un super-	pacdot par pacman.

Ses méthodes sont :
- change_dir(self, new_dir), set_next_dir(self, next_dir), change_to_next_dir(self),	get_next_dir_tile(self) et move(self), qui sont toutes les mêmes que pour faire bouger	pacman.
- get_AI_next_direction(), qui consiste à choisir, selon le type du fantôme et la	configuration actuelle du plateau, la prochaine direction à choisir.

Tests :
La fonctionnalité n'a pas encore été testée.
3. Livrables
Les artefacts (documents et différentes versions de l’application) finis à livrer au client. Il peut y avoir des livraisons internes à l’équipe. C’est le cas des incréments (des fonctionnalités opérationnelles).

4. Plannification et affection des tâches
Id	Nom de tâche	Date de début	Date de fin	Acteur principal	Acteur secondaire	Etat de la tâche
T1	Détection des collisions	18/11/19	19/11/19	Dylan Voisin	Mathieu Pietri	En cours
T2	Gestion des pac-dots	19/11/19	22/11/19	Dylan Voisin	Mathieu Pietri	En cours
T3	Création de l’entité / fantôme	18/11/19	24/11/19	Mathieu Pietri	Quentin Decloitre	En cours

5. Diagramme de Gantt prévisionnel

6. Diagramme de Gantt réel

7. Commentaires
Nous avons décider de repousser l’animation du pac-man à plus tard.
TO DO : Gérer le score
TO DO : inclure les librairies (priorité mineure)