#### Sprint Backlog N° 3
#### 1. Liste des fonctionnalités (items)
Les fonctionnalités du backlog retenues (avec leur Id) pour cette itération. Elles peuvent être synthétisées pour une lecture facile.
Développement des fonctions de bases du moteur physique et affichage basique

2. Liste des tâches
Les tâches (activités) nécessaires pour réaliser une fonctionnalité. On retiendra le processus développement suivant : décrire, concevoir, coder et tester.
T1 : Détection des collisions :
Vérifier la position du pac-man sur la carte et détection des collisions.
La détection des collisions entre le pac-man et les pac-dot
Vérifier sur les trois claques de la carte une case donnée
Test des cas particuliers
T2 : Gestion des pac-dots :
Ajout des pac-dots et ce qu’il se passe quand pac-man mange un pac-dot
Apparition des pac-dots et disparition des pac-dots.
Rajouter des pac-dots au calques pac-dots de la carte.
Test des cas particuliers
T3 : Création de l’entité fantôme
Représente l’entité fantôme générique
Affichage d’un fantôme en position fixe
Créer « l’objet » fantôme
Test des cas particuliers
T4 : Déplacement basique des fantômes
La manière dont les fantômes se déplacera dans le labyrinthe.
Réutilisation du système de déplacement du pac-man
Adapter le système de de de déplacement du pac-man pour les fantômes
Test des cas particuliers
3. Livrables
Les artefacts (documents et différentes versions de l’application) finis à livrer au client. Il peut y avoir des livraisons internes à l’équipe. C’est le cas des incréments (des fonctionnalités opérationnelles).

4. Plannification et affection des tâches
Id	Nom de tâche	Date de début	Date de fin	Acteur principal	Acteur secondaire	Etat de la tâche
T1	Détection des collisions	18/11/19	19/11/19	Dylan Voisin	Mathieu Pietri	En cours
T2	Gestion des pac-dots	19/11/19	22/11/19	Dylan Voisin	Mathieu Pietri	En cours
T3	Création de l’entité / fantôme	18/11/19	21/11/19	Mathieu Pietri	Quentin Decloitre	En cours
T4	Déplacement basique des fantômes	21/11/19	24/11/19	Mathieu Pietri	Quentin Decloitre	En cours

5. Diagramme de Gantt prévisionnel

6. Diagramme de Gantt réel

7. Commentaires
Nous avons décider de repousser l’animation du pac-man à plus tard.
TO DO : Gérer le score
TO DO : inclure les librairies (priorité mineure)