#### Sprint Backlog N° 1
#### 1. Liste des fonctionnalités (items)
Les fonctionnalités du backlog retenues (avec leur Id) pour cette itération. Elles peuvent être synthétisées pour une lecture facile.
Développement des fonctions de bases du moteur physique

2. Liste des tâches
Les tâches (activités) nécessaires pour réaliser une fonctionnalité. On retiendra le processus développement suivant : décrire, concevoir, coder et tester.
T1 : Création de l’entité pac-man:
L’entité qui représente le pac-man
Mémoire de la position et de la direction de l’entité
Créer « l’objet » pac-man
Test des cas particuliers.
T2 : Déplacement du pac-man:
La manière dont le pac-man se déplacera dans le labyrinthe.
La gestion des demandes de directions.
Créer un système de gestion des déplacements demandés.
Test des cas particuliers.
T3 : Détection des collisions :
Vérifier la position du pac-man sur la carte et détection des collisions.
La détection des collisions entre le pac-man et les différents éléments (murs et pac-dot)
Vérifier sur les deux claques de la carte une case donnée
Test des cas particuliers
T4 : Gestion des collisions :
Ce qu’il se passe quand un collision est détectée.
Déplacement du pac-man uniquement sur le sol et la disparition des pac-dots.
Gérer la disparition des pac-dots et l’arrêt du pac-man par les murs.
Test des cas particuliers
3. Livrables
Les artefacts (documents et différentes versions de l’application) finis à livrer au client. Il peut y avoir des livraisons internes à l’équipe. C’est le cas des incréments (des fonctionnalités opérationnelles).

4. Plannification et affection des tâches
Id	Nom de tâche	Date de début	Date de fin	Acteur principal	Acteur secondaire	Etat de la tâche
T1	Création de l’entité pac-man	6/11/19	7/11/19	Dylan Voisin	Oriane Donadio	En cours
T2	Déplacement du pac-man	6/11/19	8/11/19	Cyril Colin	Dylan Voisin	En cours
T3	Détection des collisions	8/11/19	10/11/19	Cyril Colin	Dylan Voisin	En cours
T4	Gestion des collisions	10/11/19	13/11/19	Cyril Colin	Dylan Voisin	En cours

5. Diagramme de Gantt prévisionnel

6. Diagramme de Gantt réel

7. Commentaires
Nous avons choisi de se fixer sur l’appellation pac-dots pour désigner les items que pac-man doit manger. En effet, une bonne terminologie est importante pour bien se repérer.